# PRACTICA PROFESIONALIZANTE 2

# Alumno:

Santiago Fernandez, Tao Olivera, Yasmin Butti, Esteban Candioti

# Denominación del Proyecto:

Sistema Integral de Gestión de Salud Animal Año: 2025

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SANTA FE TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

# Índice

## Delimitación del problema

  - Objetivos

  - Población

## Fundamentación

## Planificación de proyecto

  - Metodología de desarrollo

  - Actividades a realizar

  - Estimación de esfuerzo

  - Recursos humanos

  - Ambiente de desarrollo, tecnologías y plataformas

## Anexo A — Encuestas

## Anexo B — Casos de Uso

  - Diagrama y especificacion de CU

## Anexo C — Mockups

## Anexo D — Diagramas

  - Modelo de bases de datos

  - Diagramas de arquitectura

- Delimitación del Problema

En los hogares con mascotas, el seguimiento del cuidado preventivo - vacunaciones, tratamientos antiparasitarios, medicación y controles veterinarios- se gestiona de forma informal y fragmentada. No existe una herramienta específica que centralice esta información, lo que deriva en olvidos frecuentes y falta de coordinación cuando más de una persona comparte el cuidado del animal.

Es habitual que los dueños dependan de la memoria, de calendarios genéricos o simplemente de que el veterinario les recuerde en cada visita cuándo corresponde el próximo tratamiento. Esta situación se vuelve más compleja en hogares donde varias personas participan del cuidado: sin un registro compartido y actualizado, es frecuente que se dupliquen tareas como la administración de medicamentos, o que directamente se omitan por falta de comunicación entre los cuidadores.

## ¿Qué problema concreto se quiere resolver?

La falta de una herramienta digital centralizada, independiente del veterinario y accesible en cualquier momento, que permita al cuidador principal o a múltiples cuidadores registrar, consultar y recibir recordatorios sobre la salud preventiva y el historial clínico de sus mascotas.

## ¿A quién afecta y en qué contexto?

El problema afecta principalmente a propietarios de mascotas que viven en hogares con múltiples animales o con cuidadores compartidos. El relevamiento realizado durante el proyecto reveló datos concretos sobre este perfil:

- El 90,8% de los encuestados tiene mascotas actualmente o las tuvo en el

pasado.

- El promedio de mascotas por hogar supera las 2 unidades, con un 62% de

los encuestados teniendo 2 o más animales.

- El 69,7% comparte el cuidado de sus mascotas con al menos otra

persona.

- Las especies más frecuentes son perros y gatos, seguidos por aves, reptiles y conejos, lo que evidencia la necesidad de una solución multi- especie.

El contexto es el del hogar cotidiano, donde la carga de recordar fechas de vacunas, dosis de medicamentos y visitas veterinarias recae sobre personas sin formación médica, con agendas ocupadas y sin herramientas específicas.

## ¿Cómo se resuelve hoy ese problema?

Actualmente no existe una solución específica adoptada para este problema. Las personas recurren a combinaciones de herramientas de propósito general: calendarios de celular o papel, notas, recordatorios genéricos, o simplemente delegan el seguimiento en el veterinario. Ninguna de estas alternativas fue diseñada para gestionar la salud de una mascota, y ninguna contempla la coordinación entre múltiples cuidadores ni el historial médico del animal. Llamativamente, el 99% de los encuestados no utiliza ninguna aplicación específica para este fin, lo que confirma que el segmento está prácticamente desatendido.

## ¿Qué limitaciones tiene la solución actual?

Las herramientas informales presentan limitaciones estructurales que no se resuelven con mejor organización personal. La memoria no escala cuando hay varias mascotas o varios cuidadores. Un calendario genérico puede recordar una fecha, pero no sabe que esa vacuna corresponde a un animal específico, ni calcula automáticamente cuándo corresponde la siguiente dosis según la especie y la edad. Las notas y grupos de mensajería no tienen forma de indicar si alguien ya realizó una tarea, lo que genera confusión o duplicación. Y cuando la información queda dispersa entre distintos dispositivos y personas, reconstruir el historial médico de la mascota para una consulta de emergencia se vuelve prácticamente imposible.

## ¿Qué impacto tiene no resolverlo?

La consecuencia más directa es sanitaria: vacunas atrasadas, antiparasitarios olvidados y medicaciones administradas de forma incorrecta afectan la salud del animal. Pero hay un impacto secundario igual de relevante: al no contar con un historial organizado y accesible, el dueño llega a la consulta veterinaria sin información precisa, lo que dificulta el diagnóstico y obliga al profesional a trabajar con datos incompletos o de memoria.

## Objetivos

El sistema tiene como objetivo principal centralizar el 100% de la información clínica y preventiva de las mascotas de un usuario en un repositorio único, portable y accesible desde el celular o cualquier dispositivo. Los objetivos específicos son:

    - Automatizar los recordatorios de vacunación, desparasitación y medicamentos, reduciendo la tasa de olvido documentada en el relevamiento.

    - Facilitar la coordinación entre múltiples cuidadores de un mismo hogar, evitando duplicaciones y confusiones en la administración de tratamientos.

    - Registrar y visualizar el historial de peso y desarrollo de cada mascota,

permitiendo detectar anomalías de forma temprana.

    - Proveer un perfil clínico completo y actualizado de cada animal para

presentar al veterinario en cualquier consulta.

    - Garantizar la soberanía de los datos del usuario, permitiendo exportar la información en todo momento independientemente del modelo de suscripción.

    - Cumplir con los estándares de seguridad institucionales: autenticación con

encriptado, auditoría de acciones y generación de reportes estadísticos.

## Población

La población objetivo del sistema está constituida por propietarios o cuidadores responsables de mascotas que requieren gestionar activamente su salud. A partir del relevamiento realizado, se identifican los siguientes segmentos principales:

    - Hogares con múltiples mascotas, con un 62% de los encuestados teniendo 2 o más animales, que necesitan gestionar simultáneamente varias fichas clínicas.

    - Familias donde el cuidado es compartido entre dos o más personas (69,7% de los encuestados), que requieren coordinación en tiempo real para evitar errores en la administración de tratamientos.

    - Propietarios que actualmente no llevan ningún control formal, que

representan el segmento con mayor potencial de adopción inmediata.

    - Cuidadores de animales con tratamientos médicos activos (medicación

crónica, patologías crónicas), donde la precisión en la gestión es crítica.

En términos de dispositivos preferidos, el 55,3% prefiere el celular y el 44,7% preferiría acceso tanto en celular como en computadora, lo que define la prioridad tecnológica: una aplicación mobile-first con soporte web secundario.

La plataforma no está dirigida exclusivamente a usuarios tecnológicos avanzados. El hecho de que prácticamente ningún encuestado utilice actualmente apps especializadas sugiere que el producto debe priorizar la simplicidad y la accesibilidad para un usuario general.

## Fundamentación

El Sistema Integral de Gestión de Salud Animal nace de una necesidad real y documentada: los propietarios de mascotas carecen de una herramienta confiable, independiente y fácil de usar que les permita llevar el control completo del bienestar de sus animales. No es una idea especulativa; es una respuesta directa a los datos recogidos en campo.

## ¿Por qué este producto?

El relevamiento confirma que la demanda existe pero no está cubierta. El 90,8% de los encuestados tiene o tuvo mascotas, el 55,3% manifestó que usaría la aplicación y otro 32,9% lo consideraría. En conjunto, el 88,2% del universo encuestado muestra apertura hacia la solución. Y aún más significativo: prácticamente ningún encuestado utiliza actualmente alguna app específica para el cuidado de mascotas, lo que confirma que el segmento está completamente desatendido.

Las soluciones existentes en el mercado -como PetDesk, VitusVet o 11pets- presentan falencias críticas que generan desconfianza en el usuario: dependencia de la clínica veterinaria para sincronizar datos, bloqueos al historial médico ante cambios en planes de suscripción, y experiencias de onboarding complejas que derivan en abandono temprano. Este proyecto propone un modelo diferente: una plataforma soberana donde el usuario es siempre dueño de su información.

## ¿Qué necesidad cubre?

La necesidad que cubre el sistema es triple:

- Prevención activa: los olvidos de antiparasitarios, vacunas y citas veterinarias son evitables con recordatorios automáticos. El sistema los convierte en alertas oportunas y confirma su cumplimiento para evitar errores de doble administración.

- Coordinación familiar: la mayoría de los dueños cuida sus mascotas en equipo, y una parte significativa de ese grupo reportó conflictos de comunicación o duplicación de tareas. El sistema centraliza la información para todos los cuidadores.

- Historial clínico portable: la mayoría de los dueños lleva a sus mascotas al veterinario solo cuando se enferman o para vacunas, sin registro sistemático previo. El sistema construye automáticamente ese historial, que se vuelve invaluable en una urgencia.

¿Qué lo diferencia?

A diferencia de las alternativas actuales, este sistema se posiciona como un centro de mando independiente y centrado en el cuidador, no en la clínica. Sus diferenciadores clave son:

- Independencia del proveedor veterinario: no requiere que la clínica utilice ningún sistema compatible. Funciona de forma autónoma y el usuario carga su propia información.

- Soberanía de datos garantizada: la exportación del historial es gratuita y disponible en todo momento, sin importar el plan de servicio. El usuario nunca pierde acceso a la información de su mascota.

- Diseño multi-especie: a diferencia de apps orientadas exclusivamente a perros o gatos, el sistema soporta perros, gatos, conejos, reptiles, aves y más, reflejando la realidad de los encuestados con mascotas de especies diversas.

- Multi-cuidador desde el diseño: la coordinación familiar no es una función adicional, es uno de los pilares del sistema, con logs de auditoría que registran quién realizó cada acción y cuándo.

- Facilidad de uso como prioridad: la función con mayor puntaje de utilidad percibida en el relevamiento fue la facilidad para mostrar los datos al veterinario, confirmando que los usuarios valoran por encima de todo un sistema claro y sin fricciones.

El relevamiento también respalda la viabilidad económica del proyecto: una parte de los encuestados pagaría directamente por la aplicación y otra porción lo consideraría bajo ciertas condiciones, con preferencia por montos accesibles tanto en modalidad mensual como en pago único.

En síntesis, el Sistema Integral de Gestión de Salud Animal llega al mercado con una propuesta clara: ser la herramienta que los dueños de mascotas necesitan pero que todavía nadie les ofreció de manera confiable y centrada en ellos.

## Planificación de proyecto

3.1 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación "Mis Mascotas", utilizaremos la metodología ágil Scrum. Esto nos permitirá trabajar mediante ciclos cortos y entregas constantes (sprints), adaptándonos rápidamente a los cambios y priorizando las funcionalidades más importantes y correcion de errores.

Para organizar y gestionar el proyecto usaremos Jira. Esta herramienta será clave para planificar las tareas, asignar responsabilidades a cada miembro del equipo y llevar un registro ordenado del avance.

Además, nos apoyaremos visualmente en tableros Kanban. Esto nos ayudará a ver de forma clara y rápida en qué estado se encuentra cada tarea (por hacer, en proceso o terminada), mejorando la comunicación del grupo y evitando demoras en el flujo de trabajo.

3.2 Actividades a realizar:

El detalle completo de todas las tareas y el seguimiento del avance del proyecto están centralizados en nuestro tablero de trabajo. Para ver la lista actualizada de las actividades, junto con los responsables y el estado de cada una, se puede acceder a nuestro espacio en Jira a través del siguiente enlace:

Espacio de SCRUM en Jira

3.3 Estimación de esfuerzo:

A continuación se detalla la estimación de horas por actividad, organizada por épica de desarrollo. Las estimaciones son consideradas con una dedicación de aproximadamente 2 horas diarias por integrante durante el período de desarrollo.

| N° | Actividad | Horas estimadas | Subtotal por épica |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica 1: Diseño y arquitectura |  |  |  |
| 1 | Realizar figma de las pantallas del sistema | 16h |  |
| 2 | Diseño del DER | 6h |  |
| 3 | Realización del diagrama de tablas | 5h |  |
| 4 | Diagrama de la arquitectura | 5h | 32h |
| Épica 2: Autenticación y gestión de usuarios |  |  |  |
| 5 | Registro de usuario con validación de email y contraseña | 10h |  |
| 6 | Inicio de sesión con verificación de credenciales | 8h |  |
| 7 | Verificación en dos pasos mediante código por email | 10h |  |
| 8 | Generación y gestión de sesión del usuario | 8h |  |
| 9 | Cierre de sesión | 3h |  |
| 10 | Pantalla de registro | 6h |  |
| 11 | Pantalla de login | 5h |  |
| 12 | Pantalla de verificación de código 2FA | 5h | 55h |
| Épica 3: Auditoría, seguridad y configuración |  |  |  |
| 13 | Registro inmutable de acciones del sistema | 10h |  |
| 14 | Control de acceso y permisos por rol | 13h |  |
| 15 | Pantalla de configuración de cuenta y notificaciones | 6h |  |
| 16 | Gestión de plan premium y suscripción | 8h |  |
| 17 | Integración con MercadoPago para pagos | 15h | 52h |
| Épica 4: Gestión de mascotas |  |  |  |
| 18 | Alta de mascota | 8h |  |
| 19 | Edición de perfil de mascota | 6h |  |
| 20 | Eliminación de mascota | 8h |  |
| 21 | Purga de datos de mascota eliminada | 6h |  |
| 22 | Pantalla de lista de mascotas | 6h |  |
| 23 | Pantalla de perfil de mascota | 8h |  |
| 24 | Formulario de alta y edición de mascota | 8h | 50h |
| Épica 5: Eventos clínicos e historial |  |  |  |
| 25 | Registro de vacuna en historial clínico | 6h |  |
| 26 | Registro de medicación en historial clínico | 6h |  |
| 27 | Pantalla de registro de evento clínico | 8h |  |
| 28 | Registro de consulta veterinaria en historial clínico | 6h |  |
| 29 | Registro y actualización de peso de mascota | 6h |  |
| 30 | Consulta de historial clínico con filtros por tipo y fecha | 10h |  |
| 31 | Pantalla de historial clínico y evolución | 10h |  |
| 32 | Gráfico de evolución de peso a lo largo del tiempo | 8h |  |
| 33 | Generación y descarga de PDF del historial clínico | 13h |  |
| 34 | Pantalla de exportación del historial en PDF | 6h |  |
| 35 | Gestión de archivos adjuntos a eventos clínicos | 10h | 89h |
| Épica 6: Recordatorios y notificaciones |  |  |  |
| 36 | Creación de recordatorios con modalidades de repetición | 10h |  |
| 37 | Programación y envío de notificaciones push | 13h |  |
| 38 | Confirmación de recordatorio cumplido | 6h |  |
| 39 | Pantalla de creación de recordatorio | 6h |  |
| 40 | Sincronización del estado de recordatorios entre cuidadores | 10h |  |
| 41 | Reenvío automático de notificaciones sin confirmar | 6h |  |
| 42 | Pantalla de gestión de recordatorios | 6h |  |
| 43 | Gestión de recordatorios: editar, desactivar y eliminar | 8h |  |
| 44 | Reversión de recordatorio marcado por error | 5h | 70h |
| Épica 7: Cuidado compartido |  |  |  |
| 45 | Control de permisos según perfil de cuidador | 11h |  |
| 46 | Invitación de cuidador con selección de perfil | 10h |  |
| 47 | Aceptación y rechazo de invitaciones de cuidado | 6h |  |
| 48 | Pantalla de gestión de cuidado compartido | 8h |  |
| 49 | Cambio de perfil y revocación de acceso de cuidadores | 6h |  |
| 50 | Expiración automática de invitaciones sin respuesta | 5h | 46h |
| Épica 8: Calendario |  |  |  |
| 51 | Consolidación de eventos de todas las mascotas en vista unificada | 10h |  |
| 52 | Vista de calendario mensual con indicadores por tipo de evento | 10h |  |
| 53 | Filtro de eventos por mascota y tipo | 6h |  |
| 54 | Vista semanal y vista de listado de eventos | 8h | 34h |
| Épica 9: Pantalla de inicio |  |  |  |
| 55 | Recordatorios del día agrupados por mascota | 8h |  |
| 56 | Pantalla de inicio | 10h |  |
| 57 | Feed de actividad reciente del grupo de cuidadores | 8h |  |
| 58 | Próximos recordatorios y acceso rápido a mascotas | 6h | 32h |
| TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | 460 horas |  |

## 3.4 Recursos humanos:

El equipo de trabajo para el desarrollo del sistema "Mis Mascotas" está conformado por cuatro integrantes, quienes asumen roles específicos y complementarios para asegurar el correcto avance del proyecto:

            - Santiago Fernandez: Desarrollador Frontend y Base de Datos.

      - Esteban Candioti: Desarrollador FullStack.

      - Yasmin Butti: Diseñadora UX/UI, desarrolladora Frontend y analista QA.

      - Tao Olivera: Desarrollador Fullstack y analista QA.

## 3.5 Ambiente de desarrollo, tecnologías y plataformas

El sistema está construido sobre una arquitectura que separa el frontend del backend, comunicándose a través de una API REST.

El backend está implementado con Spring Boot sobre Java 21, conectado a una base de datos PostgreSQL. El frontend está desarrollado con React Native utilizando el framework Expo, lo que permite publicar la aplicación tanto en dispositivos móviles Android e iOS como en navegadores web desde una única base de código. La selección de estas tecnologías se basó principalmente en el conocimiento previo del equipo y en su uso en proyectos anteriores, lo que permitió reducir la curva de aprendizaje y avanzar con mayor seguridad en las decisiones técnicas. La excepción es Resend, herramienta que el equipo no conocía previamente y que fue sugerida por una IA como alternativa para el envío de correo transaccional; su adopción se considera preliminar y podría ser reemplazada más adelante si surge una opción más adecuada.

| Componente | Tecnología | Hosting |
| --- | --- | --- |
| Backend | Spring Boot (Java 21) | Railway |
| Base de datos | PostgreSQL | Supabase |
| Almacenamiento de archivos | Supabase Storage | Supabase |
| Aplicación mobile | React Native + Expo | EAS Build |
| Versión web | React Native Web | Vercel |
| Correo electrónico transaccional | Resend | Cloud |

El servicio de notificaciones push es provisto por Expo Push Notification Service, un servicio gestionado en la nube que no requiere infraestructura propia por parte del equipo.

Para asegurar que todos los integrantes del equipo trabajen con las mismas versiones de las herramientas, el repositorio incluye archivos de configuración que establecen las versiones de Java y Node.js utilizadas en el proyecto, permitiendo preparar el entorno de trabajo de forma uniforme desde cualquier equipo.

## Anexo A - Encuesta de Relevamiento

## 4.1 Ambiente de desarrollo, tecnologías y plataformas

Como parte del relevamiento inicial, se realizó una encuesta digital difundida entre propietarios y ex propietarios de mascotas. El objetivo fue recopilar datos cuantitativos sobre los hábitos de cuidado, los métodos actuales de gestión y la disposición a adoptar una solución tecnológica.

## Datos generales de la encuesta

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Total de respuestas | 76 encuestados |
| Período de recolección | Abril de 2026 |
| Formato | Formulario digital |
| Tiene mascotas actualmente | 90,8% (69 Sí + 7 tuvieron) |
| Tiene 2 o más mascotas | 62% de los encuestados |

## Especies de mascotas más frecuentes

| Especie | Menciones |
| --- | --- |
| Perro | 49 menciones (64,5%) |
| Gato | 42 menciones (55,3%) |
| Ave | 5 menciones (6,6%) |
| Conejo | 4 menciones (5,3%) |
| Reptil | 4 menciones (5,3%) |
| Roedor / Pez / Otros | 3 menciones (3,9%) |

## Métodos actuales de control de salud

| Método | Respuestas |
| --- | --- |
| De memoria | 16 (21,1%) |
| Calendario (celular o papel) | 16 (21,1%) |
| No lleva control | 14 (18,4%) |
| El veterinario les recuerda | 12 (15,8%) |
| Celular (notas / apps genéricas) | 5 (6,6%) |
| Fichas o carnet de vacunas | 1 (1,3%) |

## Dificultad para mantener el control y lo que se olvida

| Pregunta / Respuesta | Cantidad |
| --- | --- |
| Le resulta difícil (A veces + Sí) | 61 (80,3%) |
| Olvidó pipetas antiparasitarias | 29 (38,2%) |
| Olvidó vacunas | 28 (36,8%) |
| Olvidó citas veterinarias | 13 (17,1%) |
| Olvidó medicación | 8 (10,5%) |
| Nunca olvidó nada | 26 (34,2%) |

## Cuidado compartido y problemas de coordinación

| Dato | Resultado |
| --- | --- |
| Comparte el cuidado | 53 (69,7%) |
| No comparte el cuidado | 23 (30,3%) |
| Falta de comunicación (entre quienes comparten) | 16 (30,2%) |
| Duplicación de tareas / antiparasitarios-pipetas | 7 (13,2%) |
| Colocar las vacunas | 6 (11,3%) |
| Confusión con la medicación | 4 (7,5%) |

## Cantidad de cuidadores por hogar (entre quienes comparten)

| Cuidadores adicionales | Respuestas |
| --- | --- |
| Con 1 persona | 27 (42,9%) |
| Con 2 personas | 17 (27,0%) |
| Con 3 personas | 11 (17,5%) |
| Con 4 o más personas | 8 (12,7%) |

## Frecuencia de visitas al veterinario

| Frecuencia | Respuestas |
| --- | --- |
| Solo cuando se enferma | 36 (47,4%) |
| Regularmente (cada 6 meses o menos) | 18 (23,7%) |
| Solo cuando hay que vacunarlo | 10 (13,2%) |
| Una vez al año | 8 (10,5%) |
| Nunca | 4 (5,3%) |

## Adopción y disposición hacia una app

| Pregunta / Respuesta | Cantidad |
| --- | --- |
| Usa app actualmente para mascotas | 1 (1,3%) |
| Usaría una app: Sí | 42 (55,3%) |
| Usaría una app: Tal vez | 25 (32,9%) |
| Usaría una app: No | 9 (11,8%) |
| Dispositivo preferido: Celular | 42 (55,3%) |
| Dispositivo preferido: Ambos | 34 (44,7%) |

## Disposición a pagar

| Respuesta | Cantidad |
| --- | --- |
| Sí pagaría | 12 (15,8%) |
| Tal vez pagaría | 33 (43,4%) |
| No pagaría | 31 (40,8%) |

## Monto dispuesto a pagar por mes (entre quienes pagarían o considerarían)

| Rango mensual | Respuestas |
| --- | --- |
| Entre $1.000 y $3.000 | 11 (34,4%) |
| Entre $3.000 y $5.000 | 10 (31,3%) |
| Más de $7.000 | 10 (31,3%) |
| Entre $5.000 y $7.000 | 1 (3,1%) |

## Utilidad percibida de cada función (promedio 1 a 5)

| Función | Promedio |
| --- | --- |
| Facilidad para mostrar datos al veterinario | 4,18 / 5 |
| Historial médico | 4,05 / 5 |
| Recordatorios (vacunas, medicación, etc.) | 4,00 / 5 |
| Facilidad de uso general | 3,92 / 5 |
| Control de pipetas | 3,89 / 5 |
| Múltiples mascotas | 3,72 / 5 |
| Seguimiento de peso | 3,50 / 5 |
| Calendario de eventos | 3,42 / 5 |
| Fotos por fecha | 3,14 / 5 |

Los datos del relevamiento validan de forma contundente la necesidad del sistema propuesto: existe un mercado real, sin solución específica vigente, con alta disposición a adoptar una herramienta bien diseñada.

## Anexo B — Casos de Uso

## 5.1 Diagrama y especificación de CU

Los casos de uso se elaboraron en dos etapas. Primero, el equipo definió manualmente las bases de cada caso de uso, estableciendo los flujos principales y actores involucrados. Posteriormente, se utilizó Claude Sonnet 4.6 en esfuerzo de razonamiento bajo y ChatGPT 5.4 en esfuerzo alto para mejorar la estructura de los casos de uso, pulir su redacción y refinar las reglas de negocio asociadas, buscando mantener la mayor coherencia posible entre la totalidad de los CU del sistema.

Diagrama de casos de uso

Especificación de casos de uso

| ID | Nombre | Actor | Especificación |
| --- | --- | --- | --- |
| CU1 | Registrarse | Usuario | [ver especificación] |
| CU2 | Iniciar sesión | Usuario | [ver especificación] |
| CU3 | Registrar mascota | Usuario (propietario) | [ver especificación] |
| CU4 | Crear grupo familiar | Usuario (propietario) | [ver especificación] |
| CU5 | Eliminado — integrado en CU3 | — |  |
| CU6 | Confirmar recordatorio cumplido | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU7 | Registrar evento clínico | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU8 | Crear recordatorio | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU9 | Ver historial clínico y evolución | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU10 | Configuración | Usuario | [ver especificación] |
| CU10a | Gestionar notificaciones | Usuario | [ver especificacion] |
| CU10b | Cerrar Sesion | Usuario | [ver especificacion] |
| CU11 | Gestionar recordatorios | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU11a | Editar Recordatorio | Usuario/Cuidador | [ver especificación] |
| CU11b | Desactivar y reactivar recordatorio | Usuario/Cuidador | [ver especificacion] |
| CU11c | Eliminar recordatorio | Usuario/Cuidador | [ver especificacion] |
| CU12 | Exportar historial clínico | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU13 | Editar información de mascota | Usuario (propietario) | [ver especificación] |
| CU14 | Eliminar mascota | Usuario (propietario) | [ver especificación] |
| CU15 | Ver calendario de eventos | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| CU16 | Ver albumes | Usuario / Cuidador | [ver especificación] |
| Cu 16C | Eliminar Album | Usuario(premium) | [ver especificación] |
| CU 16B | Editar Album | Usuario(premium) | [ver especificación] |
| CU16A | Crear Album | Usuario(premium) | [ver especificacion] |
| CU17 | Registrar usuario | Sistema | Integrado en CU 1 |
| CU18 | Autenticar y gestionar sesión | Sistema | Integrado en CU 2 |
| CU19 | Crear y asociar perfil de mascota | Sistema | Integrado en CU 3 |
| CU20 | Persistir evento clínico | Sistema | Integrado en CU 7 |
| CU21 | Programar recordatorio automático | Sistema | Integrado en CU8 |
| CU22 | Generar exportación PDF | Sistema | Integrado en CU 12 |
| CU23 | Ejecutar eliminación de mascota | Sistema | Integrado en CU 14 |
| CU24 | Registrar entrada en log de auditoría | Sistema | [ver especificación] |
| CU25 | Gestionar cuidado compartido | Usuario | [ver especificación] |
| CU26 | Gestionar plan premium | Usuario | [ver especificación] |
| CU27 | Gestionar badges de mascota | Usuario | [ver especificación] |

## Anexo C — Mockups

## 6.1 Mockups de pantallas

Las pantallas del sistema se definieron a partir de los casos de uso previamente especificados, garantizando que cada flujo funcional documentado contara con su correspondiente representación visual. Como paso intermedio, se elaboró un prototipo interactivo para validar la estructura y disposición de las pantallas antes de avanzar al diseño de alta fidelidad. Para su construcción, se procesaron la totalidad de los casos de uso y las reglas de negocio del sistema mediante Claude Sonnet 4.6 intermedio, que generó a partir de ese análisis un prompt estructurado utilizado posteriormente en Lovable para la generación del prototipo.

Mockups de pantallas: figma

Prototipo en lovable:  prototipo MisMascotas

## Anexo D — Diagramas

## 7.1 Modelo de bases de datos

El modelo de datos se desarrolló de forma iterativa con asistencia de inteligencia artificial, utilizando Gemini 3.1 Pro y Claude Sonnet 4.6 en esfuerzo bajo e intermedio para el análisis de las entidades, relaciones y reglas de negocio del sistema. A partir de ese proceso se fue refinando continuamente el modelo, incorporando ajustes y decisiones propias del equipo hasta alcanzar la versión actual. Tanto el diagrama entidad-relación como el diagrama de tablas fueron construidos manualmente en draw.io.

DER: Diagrama de entida-relacion

Diagrama de tablas: Diagrama de tablas

## 7.2 Modelo de bases de datos

El diagrama de arquitectura representa la infraestructura de despliegue del sistema, mostrando los componentes principales (frontend mobile y web, backend, almacenamiento y servicios externos), las tecnologías utilizadas en cada uno, su plataforma de hosting y el flujo de comunicación entre ellos. Fue elaborado manualmente en draw.io.

Diagrama de arquitectura: diagrama